۱- فرم ثبت نام

پاسخ: نیاز به کدنویسی‌

سوشیانس: برای این مورد احتیاج به پیاده سازی سمت سرور و کلاینت دارد. به همین دلیل پیشنهاد میکنم به فاز بعدی منتقل بشود.

‏@⁨Soshians Nourghorbani

۲- برای قیمت ، برای همه شرکت های بیمه، یک عدد نشان میدهد، که برای اسیا درست نیست.

پاسخ : قیمت کار من و شماست که قرارش رو گذاشتیم سعی میکنیم زودتر حلش کنیم.

‏@⁨Mehdi Sobati⁩ @Sara

۲-۱- قیمت در جزییات پرداخت نادرست است.

سوشیانس: این مورد را متوجه نشدم

‏@⁨Mehdi Sobati⁩ @Sara

۳- فیلد خسارت و عدم خسارت نداریم.  اگر از منوی بیمه وسیله نقلیه ، ثالث رو انتخاب کنی، وضعیت بدون خسارت / با خسارت موجود نیست.

پاسخ: تغییر در UI

سوشیانس: این مورد از جنس UX میباشد به همین دلیل پیشنهاد میکنم در فاز بعدی منتقل بشود.

‏@Soshians Nourghorbani⁩

۴- ستونهای تعداد کوپن و بیمه نامه قبلی غیر فعال وقتی فرم پیش می ره . اگر سابقه عدم خسارت “بدون بیمه” انتخاب شود فیلدهای کوپن فعال میشن ، الان این گزینه نیست. احتمالا با رفع مورد ۳، رفع شه.

سوشیانس: این مورد مشکل نیست. این فیلد ها فقط زمانی قعال می شوند که لازم باشد.

‏@⁨Soshians Nourghorbani⁩

۵- اطلاعات کارت ماشین و ... قابل پیوست نیست و بدون این ها بیمه پیش می ره.

پاسخ:  پیوست - به مانع فنی برخورده در ui

سوشیانس: این مورد تا امشب بررسی می شود و راه کارها را بررسی میکنم و نتیجه را اعلام میکنم.

‏@⁨Soshians Nourghorbani⁩

۶- موقع وارد کردن نام و نام خانوادگی و نام پدر، اگر انگلیسی وارد کنی، فرم پیش نمی ره ولی هیچ راهنماییی روی این فیلدها نیست که بگه فارسی تایپ شود.

پاسخ : از لحاظ فنی ایرادی نمیبینم ولی از دید کاربر فکر میکنم پیام بهتری میشه به کاربر نمایش داد

‏@Soshians Nourghorbani می تونی انجام ندی چون اولویت نداره.

۷- با زدن دکمه تایید نهایی و پرداخت می ره تو وضعیت پردازش و اتفاقی نمی افته.

پاسخ:  نیاز به بررسی بیشتر داره فکر میکنم url رفتن به صفحه بانک باید تغییر کنه

‏@Soshians Nourghorbani

۸- تقویم درج سال تولد، قابل بازگشت بر اساس سال نیست؟!

پاسخ: نیاز به کد نویسی در UI - استفاده از Data Picker. امکان جدید.

سوشیانس: این مورد در پابلیش امروز انجام می شود

‏@Soshians Nourghorbani

۹- بعد از لاگین چقدر زمان طول می کشه session بسته شه؟!

فعلا کاری انجام نشود.

۱۰- موضوع کندی سرور؟!

با توجه به عدم‌وجود مشتری، دلیل وجود این کندی چیست و موارد اعلام و برای نحوه رفع ان تصمیم گیری شود. مثلا همین پایین بود سرویس ها و گزینه Keep Alive

سوشیانس: این مورد بررسی می شود و تا امشب توضیحات کامل تری ارایه میکنم

11 –

سوشیانس: مپ برای کار به .com احتیاج دارد . ولی مقادیر مپ در سایت hard code شده اند و مشکلی در روال کار ندارد.

مپ فارسی را بررسی کردم اما داکیومنت های مناسبی نداشتند. پشتیبانی خوبی هم نداشتند و نتیجه بخش نبود.

کار را متوقف کردم چون domain الان موقته